附件

2024年财政衔接资金项目计划完成情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 计 划文号 | 项目  名称 | 施工  单位 | 计划  金额 | 是否 完工 | 已报  帐金  额 | 其中 | | | 联 农 带 农  情况 |
| 财政 衔接 资金 | 统筹 整合 资金 | 其他 自筹 资金 |
| 1 | 麻委乡振组发〔2024〕3号 | 文昌阁乡文西新村农业综合体种养基地道路建设项目 | 湖南贤德建设有限公司 | 37万元 | 是 | 36.9838万元 | 36.9838万元 | 0 | 0 | 直接帮扶 |
| 2 | 麻委乡振组发〔2024〕3号 | 舒家村乡红冬潭村水稻基地配套设施建设项目 | 湖南鸿沅建设有限公司 | 20万元 | 是 | 19.9713万元 | 19.9713万元 | 0 | 0 | 直接帮扶 |
| 3 | 麻委乡振组发〔2024〕3号 | 隆家堡乡步云坪村稻油轮作示范片生产步道及辅助设施建设项目 | 麻阳苗族自治县建筑工程公司 | 30万元 | 是 | 29.9004万元 | 29.9004万元 | 0 | 0 | 直接帮扶 |
| 4 | 麻委乡振组发〔2024〕3号 | 兰里镇苍冲村产业发展库房建设 | 湖南华泰泓湘工程有限公司 | 45万元 | 是 | 20万元 | 20万元 | 0 | 0 | 直接帮扶 |
| 5 | 麻委乡振组发〔2024〕3号 | 岩门镇平原村现代休闲农业生产配套设施建设 | 怀化品格建筑工程有限公司 | 38万元 | 是 | 37.4591万元 | 37.4591万元 | 0 | 0 | 直接帮扶 |
| 6 | 麻委乡振组发〔2024〕3号 | 兰村乡椒林村生产游步道及老码头修缮项目 | 怀化凯晨建设工程有限公司 | 37万元 | 是 | 36.5767万元 | 36.5767万元 | 0 | 0 | 直接帮扶 |
| 7 | 麻委乡振组发〔2024〕3号 | 兰村乡兰村村生态农业配套设施建设 | 湖南亚飞建筑工程有限公司 | 25万元 | 是 | 24.2083万元 | 24.2083万元 | 0 | 0 | 直接帮扶 |
| 8 | 麻委乡振组发〔2024〕3号 | 和平溪乡大坡村10组道路维修及保坎设施建设 | 湖南辉霆建设有限公司 | 10万元 | 是 | 9.7452万元 | 9.7452万元 | 0 | 0 | 直接帮扶 |
| 9 | 麻委乡振组发〔2024〕3号 | 锦和镇柑子园村产业园道路硬化及溪坝建设 | 炎陵县建筑工程公司 | 35万元 | 是 | 34.7878万元 | 34.7878万元 | 0 | 0 | 直接帮扶 |
| 10 | 麻农组〔2024〕8号 | 舒家村乡狮子湾村1组生产生活便道硬化项目 | 湖南鸿沅建设有限公司 | 20万元 | 是 | 18.1756万元 | 18.1756万元 | 0 | 0 | 直接帮扶 |
| 11 | 麻委乡振组发〔2024〕3号 | 大桥江乡大桥江村千丘田桥至黄家畈段溪堤建设项目 | 湖南优发建设有限公司 | 48万元 | 是 | 47.6581万元 | 47.6581万元 | 0 | 0 | 直接帮扶 |
| 12 | 麻委乡振组发〔2024〕3号 | 高村镇洲上村种植地溪堤保坎建设 | 麻阳苗族自治县建筑工程公司 | 40万元 | 是 | 39.6214万元 | 39.6214万元 | 0 | 0 | 直接帮扶 |
| 13 | 麻委乡振组发〔2024〕3号 | 吕家坪镇吕家坪社区下街道路扩宽项目 | 湖南新豪庭建筑工程有限公司 | 45万元 | 是 | 44.7438万元 | 44.7438万元 | 0 | 0 | 直接帮扶 |
| 14 | 麻委乡振组发〔2024〕3号 | 和平溪乡大坡村农产品交易场所硬化 | 湖南辉霆建设有限公司 | 20万元 | 是 | 18.4919万元 | 18.4919万元 | 0 | 0 | 直接帮扶 |
| 15 | 麻农组〔2024〕8号 | 大桥江乡大桥江村和美乡村道路维修硬化及保坎建设项目 | 湖南贤德建设有限公司 | 30万元 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直接帮扶 |
| 16 | 麻农组〔2024〕8号 | 大桥江乡西冲湾村和美乡村基础设施建设项目 | 麻阳苗族自治县富州建筑工程有限公司 | 25万元 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直接帮扶 |
| 17 | 麻农组〔2024〕8好 | 桥江乡石垅溪村和美乡村基础设施建设项目 | 湖南华泰泓湘工程有限公司 | 20万元 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直接帮扶 |
| 18 | 麻农组〔2024〕8 | 岩门镇黄双冲村水毁道路及保坎建设项目 | 湖南华泰泓湘工程有限公司 | 5万元 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直接帮扶 |
| 19 | 麻委乡振组发〔2024〕3号 | 高村镇富田坳村农产品集散包装场地建设项目 | 麻阳橙子建设工程有限公司 | 20万元 | 是 | 19.5万元 | 19.5万元 | 0 | 0 | 直接帮扶 |
| 20 | 麻农组〔2024〕8 | 石羊哨乡新溪村农产品交易场地建设项目 | 沅陵县宁沅建筑施工有限公司 | 20万元 | 是 | 19.4247万元 | 19.4247万元 | 0 | 0 | 直接帮扶 |
| 21 | 麻委乡振组发〔2024〕3号 | 隆家堡乡步云坪村杆子沟产业园道路硬化项目 | 怀化云达建设工程有限公司 | 80万元 | 是 | 74.7737万元 | 74.7737万元 | 0 | 0 | 直接帮扶 |