麻阳苗族自治县水利局

文件

麻阳苗族自治县发展和改革局

怀化市生态环境局麻阳分局

麻水发〔2019〕21号                   签发人：向玉礼

麻阳苗族自治县水利局  麻阳苗族自治县发展和改革局  怀化市生态环境局麻阳分局

关于印发《麻阳苗族自治县小水电清

理整改实施方案》的通知

相关乡、镇人民政府，县直有关单位：

《麻阳苗族自治县小水电清理整改实施方案》已经报县人民政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

麻阳苗族自治县水利局      麻阳苗族自治县发展和改革局

怀化市生态环境局麻阳分局

2019年5月30日

麻阳苗族自治县小水电清理整改

实施方案

为深入贯彻落实《水利部 国家发改委 生态环境部 国家能源局关于开展长江经济带小水电清理整改工作的意见》（水电〔2018〕312号）、《湖南省水利厅 湖南省发展与改革委员会 湖南省生态环境厅 湖南省能源局关于印发<湖南省小水电清理整改实施方案>的通知》（湘水发〔2019〕4号）及《怀化市小水电清理整改实施方案》的通知（怀水〔2019〕25号）文件精神，为确保我县小水电清理整改工作有序高效开展，结合我县实际，制定本实施方案。

一、总体要求

全面贯彻习近平生态文明思想和党的十九大精神，按照党中央、国务院关于长江经济带发展的决策部署，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，坚持共抓大保护、不搞大开发，正确把握生态环境保护、经济社会发展、社会和谐稳定之间的关系，切实纠正我县小水电开发中存在的生态环境突出问题。按照坚持问题导向、分类处置，依法依规、稳步推进，完善制度、规范发展，明确责任、形成合力的原则，力争2020年底前完成我县23座小水电站清理整改工作任务，有效保护和修复河流生态系统，促进小水电协调、规范、有序、绿色发展。

- 主要任务

(一）全面开展小水电项目的综合评估。由县人民政府牵头，组织第三方对我县小水电开展综合评估。重点核查项目是否涉及生态保护红线，是否履行立项审批（核准）、环境影响评价、水资源论证（取水许可）、土地预审、林地征（占）用等手续，是否具有防洪、灌溉、供水、单一电源等公益性功能，形成环境突出问题清单。在此基础上，以问题为导向，统筹考虑当地经济发展、能源需求、社会稳定、生态环境影响、电站布局做优化、整改修复可行性等因素，按照分类处置的原则，提出退出、整改或保留的综合评估意见。其中退出类电站，需重点明确其退出方式、是否补偿以及补偿标准、补偿方式和退出时限。县人民政府将综合评估意见（含工作台帐表，见附件1）公示后报怀化市人民政府复核。完成时间：2019年6月30日前。

（二）逐站制定小水电项目整改方案。根据综合评估的意见，对于列入退出类和整改类的小水电项目，按照“一站一策”和“一站一册”的原则，逐站制定整改方案，其中整改方案应重点明确退出类型、具体整改措施、责任人和整改时间节点。单站整改方案需经县人民政府研究同意后报市人民政府批准。完成时间：2019年9月30日前。

（三）稳妥推进清理整改工作。根据经批准的水电站整改方案，统筹兼顾生态环境保护、经济社会发展和社会稳定之间的关系，按轻重缓急、先易后难、先小后大、分步有序的原则，稳妥推进清理整改方案。完成时间：2020年年底前完成。

（四）严格验收销号。对于列入退出类和整改类的小水电，严格按照程序进行验收销号。由县水利、发展改革、生态环境等部门，联合进行现场验收（见附件3），报县人民政府同意后批准销号，同时申报市人民政府组织验收销号核查。完成时间：2020年年底前。

（五）严控新建小水电项目准入。依法依规编制或修订流域综合规划及专项规划，并同步开展规划环评，合理确定开发与保护边界。除与生态环境保护相协调且是国务院及其相关部门、省级人民政府认可的脱贫攻坚项目和财政部、水利部实施的以生态修复为主要内容的增效扩容改造项目外，严格控制新建商业开发小水电项目。对已审批但未开工建设的项目，全部进行重新评估。

三、分类处置标准和整改要求

小水电综合评估，按照退出类、整改类、保留类三种类型，分别进行类别划分，做到公开公平公正、标准统一、精准判断、科学决策、稳妥推进、确保实效。

（一）退出类。退出类小水电，分立即退出类、限期退出类2种方式。小水电项目有以下5种情况之一的，列入退出类，原则上应立即退出：一是位于自然保护区核心区或缓冲区内（未分区的自然保护区视为核心区和缓冲区）；二自2003年9月1日《环境影响评价法》实施后未办理环评手续违法开工建设且生态环境破坏严重的；三是自2013年以来未发电且生态环境破坏严重的；四是大坝已鉴定为危坝，严重影响行洪安全，重新整改又不经济的；五是县人民政府及其部门明确要求退出而未执行到位的。其中，位于自然保护区核心区或缓冲区具有防洪、灌溉、供水等综合利用功能又对生态环境影响小的，可以限期（原则上不得超过2022年）退出。

退出要求：退出类电站应部分或全部拆除，要避免造成新的生态环境破坏和安全隐患。除仍需要发挥防洪、灌溉、供水等综合效应的电站外，其它的都应拆除拦河闸坝，封堵取水口，消除对流量下泄、河流阻隔等影响；未拆除的，要落实后续运行维护责任单位，对其进行生态修复，通过修复生态流量泄放、监测设施以及必要的过鱼设施等，减轻其流量下泄、河流阻隔等不利影响。要逐站明确退出时间，制定退出方案，明确是否补偿以及补偿标准、补偿方式等，必要时应进行社会风险评估。

（二）保留类。同时满足以下三个条件的，可以保留：一是依法依规履行了行政许可手续；二是不涉及自然保护区的核心区、缓冲区和其它依法依规应禁止开发区域；三是满足生态流量下泄要求。

工作要求：积极开展绿色水电建设申报工作；率先示范开展小水电标准化管理创建工作，由项目业主自查自纠，全部达到生态环保的政策要求，同步纳入常态化环保监管体系。

（三）整改类。未列入退出类、保留类的小水电项目，列入整改类。

整改要求：一是对审批手续不全的，由相关主管部门根据综合评估意见以及整改措施落实情况，指导小水电业主完善有关手续。依法依规应处罚的，应在办理手续前依法处罚到位。二是对不满足生态流量要求的，首先，应核定生态流量,在工程设计、水资源论证、环评批复等文件中有明确规定的，从其规定；存在不一致的或没有规定的，由具有管辖权限的水行政主管部门会同生态环境部门核定。其次，采取修建生态泄放设施、安装生态流量监测设施、生态调试运行等工程和非工程措施，保障生态流量。同时，积极开展流量监测,小水电项目应选择合适的生态流量监测点，安装监测设施，实现在线实时监测。建立本地区小水电生态流量监管信息平台，接收各站点监测信息并向上级平台开放相关数据。三是对存在水环境污染或水生生态破坏的，采取对应有效的水污染治理、增殖放流以及必要的过鱼等生态修复措施；没有完成植被覆盖的裸露地表，采取植被恢复措施。四是要逐站制定整改方案，明确整改目标、措施。小水电业主要按照经批准的整改方案严格整改，整改一座，销号一座。

- 责任分工

县水利局：牵头制定全县小水电清理整改实施方案，负责与相关部门衔接，指导清理小水电建设、审批手续核查，排查小水电安全生产隐患，牵头开展小水电生态流量监管信息平台建设，推动全县小水电规范管理和绿色发展工作创建。

县发展和改革局：参与小水电站突出问题专项整改行动的组织、指导、协调、督查工作，负责核查电站的立项审批（核准）、上网许可手续。

市生态环境局麻阳分局：参与小水电站突出问题专项整改行动的组织、指导、协调、督查工作，负责清理核查水电站环评手续，组织开展小水电生态流量监测系统建设，指导查处生态环境方面的违法违规行为。

县自然资源局：参与小水电站突出问题专项整改行动的组织、指导、协调、督查工作，负责核查国土占用许可手续。

县林业局：参与小水电站突出问题专项整改行动的组织、指导、协调、督查工作，指导清理小水电的林地占（使）用许可手续，负责查处自然保护区（地）违规兴建电站工作，负责查处电站非法占用林地建设行为。涉林业部门主管的各类自然保护区（地）问题。

县农业农村局：参与小水电清理整改工作的组织、指导、协调、督察工作，指导清理小水电涉水产种质资源保护区、渔业水域生态环境及水生野生动植物保护等问题。

县财政局：参与小水电清理整改工作的组织、指导、协调、督察工作，为小水电综合评估、退出补偿、生态改造等提供经费支持。

县应急局：参与小水电站突出问题专项整改行动的组织、指导、协调、督查工作，与县水利局共同负责组织对电站的安全隐患进行排查，负责对电站安全生产中的违法违规问题进行处置。

县市场监管局：参与小水电站突出问题专项整改行动的组织、指导、协调、督查工作，负责查处电站的工商注册和报废电站工商登记注销工作，查处电站特种设备未进行使用登记、未进行定期检验、特种作业人员无证上岗等违法行为。

县库区移民事务中心：参与小水电站突出问题专项整改行动的组织、指导、协调、督查工作，负责核查电站移民许可手续。

县住房城乡建设局：参与小水电清理整改工作的组织、指导、协调、督察工作，指导清理小水电涉住房城乡建设部门相关手续。

国网湖南省公司麻阳分公司：参与小水电站突出问题专项整改行动的组织、指导、协调、督查工作，负责退出、整改类电站的解网、上网等相关工作。

相关乡、镇：电站所在地的乡镇主要负责同志参与小水电清理整改行动的组织、指导、协调、督查工作，负责所辖电站清理整改实施期间矛盾、纠纷化解和维稳工作。

五、保障措施

1、加强领导。县人民政府成立由分管副县长牵头,县政府办、水利、发改、生态环镜、工信、财政、国资、自然资源、农业农村、林业、公安、市场监督、人社、住建、应急、移民、电力、相关乡镇等部门参与的小水电站清理整改领导小组，领导小组办公室设县水利局，由县水利主要领导兼任办公室主任,县水利局分管领导任副主任，办公室副主任负责日常工作。办公室负责制定实施方案，协调相关工作和信息汇总。办公室要配备专干5-8人，从各责任单位抽调骨干力量组成，积极稳妥推进小水电清理整改工作。

2、落实责任。各部门要提高政治站位，提高思想认识，深刻领会清理整改工作的重要性和必要性，牢固树立大局意识、责任意识，加强组织领导，明确部门职责，形成分工协作、齐抓共管的工作局面。按照主次分清、重点突出、分期实施的原则，做到横向到边、纵向到底，确保小水电站清理整改工作不留死角、不走过场。

3、强化督导考核。小水电清理整改工作已纳入全省河长制、湖长制工作内容和考核体系。各单位按照各自职能加强对小水电清理整改工作的督促和指导，发现问题及时处理。对整改难度大、问题突出的要挂牌督办。对责任不落实、监管不到位、进度缓慢或敷衍塞责、弄虚作假等问题，要通报批评、公开约谈；对情节严重的，要严肃问责追责。要主动向社会公开清理整改工作情况，接受人民群众监督。

4、建立长效机制。以此次清理整改为契机，理顺水电管理体制，制定小水电相关监督管理政策，建立我县小水电生态流量监管信息平台，完善全过程监管制度，加强生态保护的事中事后监督，建立监测监督体系。

附件：1．麻阳县小水电清理整改问题核查工作台账表

2．麻阳县小水电清理整改工作进展季报表

3．麻阳县小水电清理整改销号表

附件1

麻阳苗族自治县小水电清理整改问题核查工作台账表

填报单位名称（盖章）：                     单位负责人签字：                             填报人及联系方式：

| 序号 | 电站名称 | 所在县（市、区） | 装机 容量 （kW） | 建设时间 |  | 运行状态 | 电站水库库容 （万m3） | 调节性能 | 开发方式 | 综合利用功能 | 是否涉生态红线 | 是否履行有关审批（核准）手续 |  |  |  |  | 生态环境影响情况 |  |  |  | 综合评估意见 |  | 主要整改措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 开工 时间 | 投产时间 |  |  |  |  |  |  | 立项审批（核准） | 环境影响评价 | 水资源论证（取水许可） | 土地预审 | 林地征（占）用 | 所在保护区（地）名称 | 所在功能区 | 项目建设与保护区（地）设立的时间关系 | 环境影响程度 | 评估主要结论 | 整改 类型 |  |  |

填表说明：1.填报单位：指县级以上人民政府名称，如“炎陵县人民政府”，此处加盖公章；单位负责人：指填报单位负责同志，即明确为负责小水电清理整改的县级以上领导同志；填报人：指县级以上政府的正式工作人员；联系方式，填手机号码或办公座机。2.电站名称：填统计年报中的名称，未纳入统计年报的按照工商注册的实际名称填报。3.调节性能：填“无”、“日”、“周”、“月”、“季”、“年”、“多年”。4.运行状态：填“运行”、“在建”、“停工”、“停产”、“废弃”、“拟建”。5.开发方式：填“坝式”、“引水式”、“混合式”。6.综合利用功能：填写“防洪”、“灌溉”、“供水”等。7.是否涉生态红线：填“是”、“否”，指是否涉及自然保护区的核心区、缓冲区或其它法律法规明确禁止水电开发的生态敏感区等。8.有关审批（核准）手续：填主管部门批复的文号；审批事项在项目开工建设时法律法规和政策不作要求的，填“无要求”；有要求但因各种原因未办理的，则填“未办理”。9.所在保护区（地）名称：指绿盾行动涉及的“自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园、水利风景名胜、种质资源保护地、沙漠荒废地”等。10.所在功能区：根据项目的实际位置，填“核心区、缓冲区、实验区或保育区等”等。11.项目建设与保护区设立的时间关系：项目建设时间指开工时间，填“前”或“后”。12.环境影响程度，填“严重”、“较严重”、“一般”、“轻微”、“无影响”等。13.整改类型：填“退出”、“整改”、“保留”三种类型之一。14.主要整改措施：根据综合评估的意见，按照经批准的必须实施的生态措施填写，明确时间节点。比如填“2019年年底前，拆除大坝和厂房，恢复河道自然原貌”、“2020年年底前，退出发电功能，保留大坝”、“2019年年底前，增设生态流量设施，实现流量在线监测”等。15.备注：可对此表中所列事项或表中未列事项进行简要说明。

附件2

麻阳苗族自治县小水电清理整改工作进展季报表

填报单位名称（盖章）：               单位负责人签字：              填表人及联系方式：

| 序号 | 电站名称 | 所在县 （市、区） | 装机容量（kW） | 运行状态 | 电站水库 库容 （万m3） | 调节性能 | 开发 方式 | 整改 类型 | 主要整改措施（含时间节点） | 工作进展 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：本表有关填报要求，同附件1。

附件3

麻阳苗族自治县小水电清理整改销号表

填报单位名称（盖章）：                  填报人及联系方式：

| 电站名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 装机规模（kW） |  |  |  |  |
| 整改类型 |  |  |  |  |
| 是否可以验收销号 |  |  |  |  |
| 验收组成员签字 | 单 位 | 姓 名 | 单 位 | 姓 名 |
|  | 水利局 |  | 发展改革局 |  |
|  | 生态环境局 |  |  |  |
| 市、县人民政府 负责同志签字 |  |  |  |  |

填报说明：

1．本表有关填报要求，同附件1。

2．是否可以验收销号：填“是”或“否”。

3．验收成员：指有关主管部门在职编制内领导或专家。

抄送：怀化市水利局、怀化市发展和改革局、怀化市生态环境局、县人民政府

麻阳苗族自治县水利局办公室        2019年 5月30日印发