附件1：

**麻阳县水利局2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目申报表**

单位负责人：(签章 麻阳苗族自治县水利局 填报日期 2024 年 8 月 5 单位：万元、户、人

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目类别 | | | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性 质 | 实施地点 | 时间进度 | | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预  算总投  资(万  元 ) | 其中 | | 收益对象 | | | | | | 绩效目标 | 群众参与和  利益联结机  制 | 备注 |
| 受益 | 受益 户数 | 受益  人1  数  ( | 其中 | | |
| 项目类 型 | 类型 | 项目子 类型 | 计划开工 时间 | 计划完工时 间 | 财政衔  接资金  (方  元 ) | 其他资  金(万  元 ) | 受盐脱  贫村效  个 ) | 受盈脱 贫户数 及防止 返 员 测对象 户数 | 受益脱 贫  数及防 止返贫 监测对  象人口 (人) |
| 1 | 产业发展 | 配套设施 项 目 | 小型农田  水利设施  建设 |  |  | 麻阳县小型农业水  利设施建设项目 | 维修改 造 | 18个乡镇 | 2024年5月 | 2024年9月 | 麻阳县水利 局 | 1、恢复农村小水源器水 能力山塘清淤整治791:  2、提 升 山 上 经 济 作 物 溉 水源保障能力山塘清淤 整治3811。 | 202.00 | 202.00 |  | 20 | 94 | 400 | 6 | 21 | 65 | 山塘清淤整治117 口：2.新增器水能力 36.36万m改善滞酒 面积6050i,提开灌 溉保障能力面积6920 亩 |  |  |
| 2 | 产业发展 | 存设施  项 | 小型农田  水利设施  建设 |  |  | 麻阳县麻沙溪山洪 沟治理工程 | 新建 | 麻阳县谭家 寨楠木桥村 、异里村 | 2024年5月 | 2024年9月 | 麻阳I县水利 局 | 山洪沟治理I条2km,新增 溪坝3处，渠道300m。 | 110.00 | 110.00 |  | 2 | 2200 | 8500 | 2 | 25 | 100 | 保护楠木桥，见两 个村共计0.85万人， 保护桥梁8座。保护 耕地2000亩，保护岸 坡2公里。新增灌溉 农田面积1500亩.经  济果园灌溉面积1800 |  |  |
| 3 | 产业发展 | 套设施 项 | 小型农田  水利设施  建设 |  |  | 麻阳县冬瓜冲水库 工程库底清理工程 | 维修改 造 | 谭家寨乡 | 2024年5月 | 2024年9月 | 嘛阳县水利 局 | 冬瓜冲库底清理实施内容 包括建(构)筑物清理， 林木清理、易漂浮物清理  卫生清理、泥结石路面 10cm | 121.00 | 121.00 |  | 5 | 2750 | 11000 |  | 6 | 19 | 新增水库的蓄水库容 200万方，提高水库 在洪水期间的调落能 力，减轻下游地区的 防洪压力、新增灌溉 面积12000亩，新增  养殖面积200亩，新 增供水人11000人。 |  |  |
| 4 | 乡村建设 行动 | 农村基础  设施(含 业配套  基础设 施 ) | 农村供水  保障设施  建设 |  |  | 麻阳县洞顶坡、保  家垅、烂泥田等  座小(2)型水库除 险加固工程 | 维修改 造 | 雌 、 板 果 树 、甲 等8个乡镇 | 2024年5月 | 2024年9月 | 麻阳县水利 局 | 麻阳县11座小2型水库除 险加固①大坝防渗灌浆： ②坝质泥结石路面：③上 游坝坡进行培厚，抛石护 聊，坝面采用预制块护 坡 ：④下游坝坡进行培 厚 ，草皮扩护坡，新建排水 沟及砼踏步等 | 730.55 | 730.55 |  | 11 | 5825 | 23300 | 11 | 39 | 120 | 工程完成后可保护人 口23300人，新增供  水人111000人，改善 灌溉面积3910亩，保 护耕地6840i,新增 蓄水能力16.2m。 |  |  |