麻阳苗族自治县郭公坪镇等4个乡镇长寿谷村等38个村高标准农田建设项目

（二0二二年）绩效评价报告

湖南泰信[2023]绩评第66号

湖南泰信会计师事务所有限公司

HUNAN TAIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.LTD    湖南●怀化

麻阳苗族自治县郭公坪镇等4个乡镇长寿谷村等38个村高标准农田建设项目

（二0二二年）绩效评价报告

项目名称：麻阳苗族自治县郭公坪镇等4个乡镇长寿谷村等

等38个村高标准农田建设项目（二0二二年）

组织单位： 麻阳苗族自治县财政局

项目实施单位：麻阳苗族自治县农业农村局

评价机构： 湖南泰信会计师事务所有限公司

二○二三年十月二十九日

目  录

一、项目基本情况	1

（一） 项目概况	1

（二）项目资金的基本情况	8

（三） 项目绩效目标和绩效指标	10

二、绩效评价工作情况	11

（一）绩效评价目的	11

（二） 绩效评价工作内容	12

（三） 绩效评价框架	13

（四） 证据收集方式	15

三、绩效评价分析	15

（一） 决策	15

（二） 过程	17

（三） 产出	18

（四） 效果	20

四、评价结论	22

五、存在的问题和建议	22

（一） 存在的问题	22

（二） 改进建议	23

六、其他需说明的情况	24

七、附件	24

麻阳苗族自治县郭公坪镇等4个乡镇长寿谷村

等38个村高标准农田建设项目（二0二二年）

绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《预算    法》、《中共中央  国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅 关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)和《麻阳苗族自治县财政局关于开展2022年度财政预算支出重点项目绩效评价工作的通知》（麻财绩〔2023〕5号）等文件精神，湖南泰信会计师事务所有限公司受麻阳苗族自治县财政局的委托对麻阳苗族自治县郭公坪镇等4个乡镇长寿谷村等38个村高标准农田建设项目（二0二二年）实施绩效评价。项目实施单位对其提供的与本次评价相关的财务和其他资料的真实性和完整性负责。我们的责任是依据相关政策文件及项目单位提供的资料，对项目的决策、过程、产出及效果等方面进行绩效评价，并出具绩效评价报告。在绩效评价过程中,我们结合单位的实际情况,实施了包括检查会计记录、询问、实地考察、问卷调查等我们认为必要的程序。现将本次绩效评价情况报告如下:

一、项目基本情况

## （一） 项目概况

1、立项背景

根据《农业农村部关于下达2022年农田建设任务的通知》（农建发【2021】7号），湖南省农业农村厅于2022年2月13日印发《湖南省农业农村厅关于下达2022年农田建设任务及编制项目实施计划的通知》（湘农发〔2022〕13号）：通知下达2022年全省高标准农田建设任务为460万亩、同步发展高效水灌溉面积18万亩,其中分解给麻阳苗族自治县农业农村局2022年农田建设任务为1.96万亩。

2、项目实施单位基本情况

项目实施单位为麻阳苗族自治县农业农村局，其主要职责是：（1）贯彻执行中央、省、市、县有关农业和农村工作的方针政策和农业法律法规。（2）负责农业农村局机关及直属事业单位人事、劳动工资、财务计划、机构编制工作，指导有关社团工作；负责指导本县农业种植业项目的申报、项目的实施监督工作。（3）负责县政府交办的其它工作。

- 内部机构设置情况：设办公室、人事股、法规股(行政审批服务股)、 改革发展规划与计划财务股、乡村产业发展和市场与信息化股 (科技教育股)、农村社会事业促进股、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股、种植业管理股(农药管理股、农作物种业管理)、养殖业管理股(畜禽种业管理)、农业机械化管理股、农田建设股。下设农机事务中心、县农业综合服务中心、县农业综合行政执法大队3个非独立核算二级机构；畜牧水产事务中心、农村经营服务站2个独立核算的二级机构。

3、建设项目情况

麻阳苗族自治县郭公坪镇等4个乡镇长寿谷村等38个村高标准农田建设项目（二0二二年）共涉及4个乡镇（实际10个乡镇）38个村。包括谭家寨乡的弄里村、梅场村、跃坪村、乌林溪村、腾紫坪村共5个村；郭公坪镇的小坡村、长寿谷村、冯家垅村、郭公坪村、官东村、江家溪村、岩大门村、双竹坡村、米沙村、报木山村、川岩坪村、喇叭溪村共12个村；高村镇的大溪桥村、绿溪口村、水漫溪村、通溪村、仓屋村、富田坳村、栗坪村共7个村；黄桑乡的军田村、老冲村、桃花村、湖池村、黄桑社区、大塘村、亲爱村共7个村；兰里镇的青山村；吕家坪镇的首座田村、吕家坪社区共2个村(社区)；岩门镇的荒田冲村；大桥江乡石垅溪村；尧市镇的桥冲村；锦和镇的新场村。

怀化市农业农村局于2022年6月24日批复了麻阳苗族自治县农业农村局上报的《关于批复怀化市麻阳苗族自治县郭公坪镇等4个乡镇长寿谷村等38个村高标准农田建设项目（二0二二年）初步设计的请示》，印发《怀化市农业农村局关于麻阳苗族自治县郭公坪镇等4个乡镇长寿谷村等38个村高标准农田建设项目（二0二二年）初步设计的批复》，批复的主要内容为：

（1）项目选址

麻阳苗族自治县的郭公坪镇、高村镇、谭家寨乡、黄桑乡共4个乡镇38个村,作为2022年高标准农田建设项目区。

（2）项目投资

计划高标准农田建设任务为1.96万亩,项目总投资3136万元，其中:财政资金3136万元(中央为1285万元，省级为1851 万元)，项目建设工期为6个月。

（3）项目任务

1）田块整治:田块修筑98亩，耕作层剥离和回填88.2亩。

2）农田地力提升:地力培肥17640亩。

3）灌溉和排水: 塘堰(坝)18座，小型拦河坝8座，衬砌明渠(沟)19.922公里，其他水利措施4个。

4）田间道路:机耕路7.451公里，生产路1.621公里。

5）农田防护与生态环境保护:岸坡防护工程 3076米。

6）科技推广措施:仪器设备110台，耕地质量监测88处。

7）其他工作及措施:项目管理费59.59万元，设计费57.75万元，监理费59.19万元。

2022年8月24日，麻阳苗族自治县工程概预算审核事务中心对麻阳苗族自治县郭公坪镇等4个乡镇高标准农田建设项目（二0二二年）招标控制价进行了评审，并出具了《麻阳苗族自治县财政局工程审查单》（预算评审【2022】057号），审定工程金额为2,518.19万元。

怀化市农业农村局2022年9月6日批复了麻阳苗族自治县农业农村局上报的《关于批复怀化市麻阳苗族自治县郭公坪镇等4个乡镇长寿谷村等38个村高标准农田建设项目（二0二二年）招标方案的请示》，印发《怀化市农业农村局关于怀化市麻阳苗族自治县郭公坪镇等4个乡镇长寿谷村等38个村高标准农田建设项目（二0二二年）招标方案的批复》，批复的主要内容为招标人麻阳苗族自治县农业农村局采用委托招标和公开招标的方式;整个项目划分为八个标段及其他；1-8标段招标金额为财政评审金额2,518.19万元:

第一标段包括郭公坪镇的小坡村、长寿谷村、江家溪村，招标金额300.01万元；

第二标段包括郭公坪镇的郭公坪村、官东村，招标金额338.88万元；

第三标段包括郭公坪镇的米沙村、报木山村、川岩坪村、喇叭溪村、冯家垅村，招标金额302.94万元；

第四标段包括高村镇的绿溪口村、水漫溪村、通溪村、大溪桥村，招标金额285.45万元；

第五标段包括高村镇的仓屋村、富田坳村、栗坪村、郭公坪镇的岩大门村、双竹坡村，招标金额348.22万元；

第六标段包括谭家寨乡的乌林溪村、腾紫坪村、弄里村，招标金额301.30万元；

第七标段包括黄桑乡的军田村、老冲村、桃花村、湖池村、黄桑社区、大塘村、亲爱村共7个村；兰里镇的青山村；吕家坪镇的首座田村、吕家坪社区共2个村（社区）；大桥江乡石垅溪村；招标金额312.24万元。

第八标段包括谭家寨乡的梅场村、跃坪村；岩门镇荒田冲村；尧市镇桥冲村；锦和镇新场村；招标金额329.16万元。

其他实行政府采购，包括土壤改良17640亩，招标金额162.288万元；科技措施（杀虫灯），招标金额27.50万元；耕地质量检测17640亩，招标金额14.112万元；工程设计勘察，招标金额57.75万元；工程监理，招标金额59.19万元。

- 项目招投标及合同的签订情况

- （1）勘察设计政府采购及合同的签订情况

- 委托怀化正诚项目管理有限公司对怀化市麻阳苗族自治县郭公坪镇等4个乡镇长寿谷村等38个村高标准农田建设项目（二0二二年）的勘察设计实施政府采购，采购方式为竞争性磋商。经评审确定湖南省农林工业勘察设计研究总院为中标人，中标金额57.75万元。2022年5月25日，麻阳苗族自治县农业农村局与湖南省农林工业勘察设计研究总院签订《工程勘察设计合同》，由湖南省农林工业勘察设计研究总院承担项目的勘察设计，提交初步设计文件和施工图设计文件，合同金额57.75万元。

- （2）工程招投标及合同的签订情况

2022年9月，麻阳苗族自治县农业农村局在怀化市公共资源交易中心网站发布招标公告，并委托湖南尊领项目管理有限公司为招标代理人，对工程施工单位进行招标，请有意参加的投标人从2022年9月23日至10月16日17时止，从怀化市公共资源交易中心网站下载获取招标文件、图纸及工程量清单。经评审确定株洲新洲建筑安装有限责任公司为一标段中标单位；隆回县南天建筑工程有限责任公司为二标段中标单位；湖南昊农建设有限公司为三标段中标单位；湖南威嘉建设工程集团有限公司为四标段中标单位；湖南铭盈园林建设有限公司为五标段中标单位；武冈市建筑安装工程公司中为六标段中标单位；湖南创力工程技术有限公司为七标段中标单位；益阳市鼎弘建筑工程有限公司为八标段中标单位；并发出尊领招字（2022）013-01、（2022）013-02、（2022）013-03、（2022）013-04、（2022）013-05、（2022）013-06、（2022）013-07、（2022）013-08号中标通知书，中标金额分别为289.00万元、325.50万元、296.34万元、277.38万元、338.04万元、293.53万元、301.31万元、317.65万元。

1）2022年10月25日，麻阳苗族自治县农业农村局与株洲新洲建筑安装有限责任公司签订《高标准农田建设项目施工合同》，由株洲新洲建筑安装有限责任公司承担怀化市麻阳苗族自治县郭公坪镇等4个乡镇长寿谷村等38个村高标准农田建设项目（二0二二年）第1标段的工程施工，合同价款289.00万元，合同工期自2022年10月25日至2023年4月25日共180天。

2）2022年10月25日，麻阳苗族自治县农业农村局与隆回县南天建筑工程有限责任公司签订《高标准农田建设项目施工合同》，由隆回县南天建筑工程有限责任公司承担怀化市麻阳苗族自治县郭公坪镇等4个乡镇长寿谷村等38个村高标准农田建设项目（二0二二年）第2标段的工程施工，合同价款325.50万元，合同工期自2022年10月25日至2023年4月25日共180天。

3）2022年10月25日，麻阳苗族自治县农业农村局与湖南昊农建设有限公司签订《高标准农田建设项目施工合同》，由湖南昊农建设有限公司承担怀化市麻阳苗族自治县郭公坪镇等4个乡镇长寿谷村等38个村高标准农田建设项目（二0二二年）第3标段的工程施工，合同价款296.34万元，合同工期自2022年10月25日至2023年4月25日共180天。

4）2022年10月25日，麻阳苗族自治县农业农村局与湖南威嘉建设工程集团有限公司签订《高标准农田建设项目施工合同》，由湖南威嘉建设工程集团有限公司承担怀化市麻阳苗族自治县郭公坪镇等4个乡镇长寿谷村等38个村高标准农田建设项目（二0二二年）第4标段的工程施工，合同价款277.38万元，合同工期自2022年10月25日至2023年4月25日共180天。

5）2022年12月20日，麻阳苗族自治县农业农村局与湖南铭盈园林建设有限公司签订《高标准农田建设项目施工合同》，由湖南铭盈园林建设有限公司承担怀化市麻阳苗族自治县郭公坪镇等5个乡镇长寿谷村等38个村高标准农田建设项目（二0二二年）第5标段的工程施工，合同价款338.04万元，合同工期自2022年12月20日至2023年5月20日共150天。

6）2022年12月20日，麻阳苗族自治县农业农村局与武冈市建筑安装工程公司签订《高标准农田建设项目施工合同》，由武冈市建筑安装工程公司承担怀化市麻阳苗族自治县郭公坪镇等5个乡镇长寿谷村等38个村高标准农田建设项目（二0二二年）第6标段的工程施工，合同价款293.53万元，合同工期自2022年12月20日至2023年5月20日共150天。

7）2022年11月20日，麻阳苗族自治县农业农村局与湖南创力工程技术有限公司签订《高标准农田建设项目施工合同》，由湖南创力工程技术有限公司承担怀化市麻阳苗族自治县郭公坪镇等5个乡镇长寿谷村等38个村高标准农田建设项目（二0二二年）第7标段的工程施工，合同价款301.31万元，合同工期自2022年11月20日至2023年5月20日共180天。

8）2022年11月20日，麻阳苗族自治县农业农村局与益阳市鼎弘建筑工程有限公司签订《高标准农田建设项目施工合同》，由益阳市鼎弘建筑工程有限公司承担怀化市麻阳苗族自治县郭公坪镇等5个乡镇长寿谷村等38个村高标准农田建设项目（二0二二年）第8标段的工程施工，合同价款317.65万元，合同工期自2022年11月20日至2023年5月20日共180天。

（3）监理服务的政府采购及合同的签订情况

委托湖南中招项目管理有限公司怀化分公司对项目监理服务进行政府采购，采购方式为竞争性磋商，经评审确定中通服项目管理咨询有限公司为麻阳苗族自治县2022年高标准农田建设项目监理一包（1-4标）中标人，中标金额24.47万元；确定重庆兴达建设监理有限公司为麻阳苗族自治县2022年高标准农田建设项目监理一二包（5-8标）中标人，中标金额25.29万元。

2022年10月24日，麻阳苗族自治县农业农村局与中通服项目管理咨询有限公司签订《施工监理服务合同》，合同金额24.47万元。2022年10月24日，麻阳苗族自治县农业农村局与重庆兴达建设监理有限公司签订《施工监理服务合同》，合同金额25.29万元。

## （二）项目资金的基本情况

1、项目资金的安排情况

麻阳苗族自治县郭公坪镇等4个乡镇长寿谷村等38个村高标准农田建设项目（二0二二年）安排财政资金3,136.00万元，其中：

2022年5月9日，湖南省财政厅印发《湖南省财政厅关于下达2022年中央农田建设补助资金的通知》（湘财预〔2022〕55号），分配给麻阳苗族自治县2022年中央财政农田建设补助资金1,285.00万元。

2022年9月1日，湖南省财政厅印发《湖南省财政厅关于下达2022年高标准农田建设资金的通知》（湘财农指〔2022〕57号），分配给麻阳苗族自治县2022年中央财政农田建设补助资金873.00万元。

2022年8月2日，湖南省财政厅印发《湖南省财政厅关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》，下达麻阳苗族自治县2022年高标准农田建设资金978.00万元

2、项目资金的收入情况

截止2023年7月31日，麻阳苗族自治县农业农村局共收到县财政拨付的项目资金1,090.10万元。中央省下达的资金计划中2,045.90万元滞留在县财政。

3、项目资金的支付情况

截止2023年7月31日，麻阳苗族自治县农业农村局共支付项目资金1,090.10万元，其中：

支付1标（株洲新洲建筑安装有限责任公司）工程款150.00万元，占合同金额289.00万元的51.9%，

支付2标（隆回县南天建筑工程有限责任公司）工程款140.00万元，占合同金额325.50万元的43%，

支付3标（湖南昊农建设有限公司）工程款160.00万元，占合同金额296.34万元的54%，

支付4标（湖南威嘉建设工程集团有限公司）工程款100.00万元，占合同金额277.38万元的36.05%，

支付5标（湖南铭盈园林建设有限公司）工程款120.00万元，占合同金额338.04万元的35.5%，

支付6标（武冈市建筑安装工程公司）工程款110.00万元，占合同金额293.53万元的37.47%，

支付7标（湖南创力工程技术有限公司）工程款140.00万元，占合同金额301.31万元的46.46%，

支付8标（益阳市鼎弘建筑工程有限公司）工程款100.00万元，占合同金额317.65万元的31.48%。

支付勘察设计费（湖南农林工业勘察设计研究总院）40.00万元，一包监理费（申通服项目管理咨询有限公司）14.00万元（占合同金额24.47万元的57.22%），二包监理费（重庆兴达建设监理有限公司）14.00万元（占合同金额25.29万元的55.37）%，管理费2.10万元。

- 4、项目资金的结余情况

- 截止2023年7月31日，项目资金收入1,090.10万元，项目资金支出1,090.10万元，麻阳苗族自治县农业农村局无资金结余。

## （三） 项目绩效目标和绩效指标

1、绩效目标

麻阳苗族自治县农业农村局设定的项目绩效目标为完成1.96万亩高标准农田建设，通过项目实施，进一步改善农业生产条件，提高粮食综合生产能力，促进农业产业提质增效，增加农户收入。受益总人口7547户30190人，其中脱贫（监测）人口23户92人。

2、绩效指标

麻阳苗族自治县农业农村局设定的项目产出和效果指标如下:

数量指标：新建高标准农田面积1.96万亩；

质量指标：竣工验收合格率100%；

时效指标：项目完成及时率100%；

成本指标：财政资金亩均补助水平≥1200元

经济效益指标：改善粮食灌溉面积≥2000亩，新增粮食和其他作物产能≥54万公斤，生产条件改善带动农业亩均产量增加≥90斤。

社会效益指标：受益群众人口≥30000人；

可持续影响指标：建设工程设计使用年限≥10年；

满意度指标：受益对象满意度98%。

麻阳苗族自治县农业农村局设定的绩效目标和绩效指标部分与怀化市农业农村局印发的《怀化市农业农村局关于麻阳苗族自治县郭公坪镇等4个乡镇长寿谷村等38个村高标准农田建设项目（二0二二年）初步设计的批复》设定的要求不一致：批复设定的新增粮食产量为182.16万公斤，绩效指标设定的新增粮食产量为54万公斤。

本次绩效评价以《怀化市农业农村局关于麻阳苗族自治县郭公坪镇等4个乡镇长寿谷村等38个村高标准农田建设项目（二0二二年）初步设计的批复》设定的相关要求作为评价的基础。

二、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价目的

通过开展麻阳苗族自治县郭公坪镇等4个乡镇长寿谷村等38个村高标准农田建设项目（二0二二年）绩效评价，全面掌握项目建设资金的使用情况和取得的效果，进一步规范和加强项目资金的管理，提高资金使用效益：

分析项目资金的投入和执行情况，分析项目投入管理和财务管理水平，进一步剖析资金使用的安全性和规范性；

通过对项目实施过程中的管理措施进行评价，包括项目评审、执行、验收等是否严格按照各项制度执行，分析其有效性；

分析资金使用的经济性和效率性，重点关注资金使用的聚焦度，为项目后续的资金支出管理提出改进建议。

## （二） 绩效评价工作内容

1、编制绩效评价实施方案

评价小组在完成绩效评价框架的基础上，与麻阳苗族自治县农业农村局相关科室对绩效评价相关事项进行讨论与研究，制定绩效评价方案。绩效评价方案包括绩效评价指标框架及评分标准、评分表填表说明、基础数据统计表、面访、绩效评价资料清单、绩效评价人员安排。同时对评价小组工作计划、工作分配做了详细的安排。

2、组织实施绩效评价

评价小组根据制定的绩效评价工作方案，前往麻阳苗族自治县农业农村局具体实施绩效评价，评价工作包括收集审核基础资料，

在征求被评价单位的意见下，向相关人员了解项目情况，对项目相关工作人员及服务对象进行问卷调查。

3、分析评价工作

经过对收集到的资料、调查问卷统计结果进行比对和交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，采用变化分析，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，初步确认评价结果。对初步确定的绩效评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。

4、撰写评价报告

评价小组运用科学方法对评价基础资料进行分析总结，将汇总资料反映在绩效评价报告中，并与麻阳苗族自治县农业农村局反馈沟通，根据反馈意见修改报告。提炼项目实施过程中的主要经验及存在的问题，并针对存在的问题提出相应的建议，形成最终的绩效评价报告。

## （三） 绩效评价框架

1、绩效评价原则

本次绩效评价，我们遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原 则、绩效相关原则。

科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价依据

1）《中华人民共和国预算法》（2014年修正）；

2）《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预[2020]10号）；

3）《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）；

4）《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩[2020]7号)；

5）《湖南省财政厅关于进一步规范绩效评价管理有关事项的通知》（湘财绩[2021]4号）

6）《麻阳苗族自治县财政局关于开展2022年度财政预算支出重点项目绩效评价工作的通知》（麻财绩〔2023〕5号）

3、评价指标体系

根据《麻阳苗族自治县财政局关于开展2022年度财政预算支出重点项目绩效评价工作的通知》（麻财绩〔2023〕5号）的要求，并结合本项目的具体情况，评价小组设计了麻阳苗族自治县郭公坪镇等4个乡镇长寿谷村等38个村高标准农田建设项目（二0二二年）绩效评价指标体系，从决策、过程、产出、效果四个维度，采用了13个子类指标，设计了23个具体指标，对麻阳苗族自治县郭公坪镇等4个乡镇长寿谷村等38个村高标准农田建设项目（二0二二年）进行综合评价

麻阳苗族自治县郭公坪镇等4个乡镇长寿谷村等38个村高标准农田建设项目（二0二二年）绩效评价指标体系详附件。

4、绩效评价方法

（1） 评价方法

本次绩效评价主要采用的评价方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

1） 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。

2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3） 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4） 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（2） 调查方法

本项目采用抽样调查的方式。本次评价小组共回收调查问卷50份。

（3） 评分方法

根据以上方法对评价指标采用百分制打分后，对绩效评价结果采取评 分与评级相结合的形式，确定绩效评价结果类型分为：优、 良、中、差四个等级；其中优≥90 分；90 分＞良≥80 分；80 分＞中≥60 分；差<60 分。 最终确定绩效评价结果类型和评价结果级别。

## （四） 证据收集方式

本项目采用的证据收集方法包括：案卷研究、案例研究、面    访、问卷调查、实地调研等。

本项目评价小组走访了麻阳苗族自治县农业农村局、项目实施地所在的乡村，实地通过案卷研究、案例研究、面访收集并验证评价信息资料。根据了解的项目情况设计绩效评价工作方案、指标体系，并针对社会公众设计调研问卷，通过问卷调查方式，对受益群众进行问卷调研。

三、绩效评价分析

## （一） 决策

根据评分标准，决策评价总分 15 分，得 13 分

1、项目立项（满分 4 分，得分 2 分）

（1） 立项依据充分性：满分 2 分，得分 2 分

根据《农业农村部关于下达2022年农田建设任务的通知》（农建发【2021】7号），湖南省农业农村厅于2022年2月13日印发《湖南省农业农村厅关于下达2022年农田建设任务及编制项目实施计划的通知》（湘农发【2022】13号）：通知下达2022年全省高标准农田建设任务为460万亩、同步发展高效水灌溉面积18万亩,其中分解给麻阳苗族自治县农业农村局2022年农田建设任务为1.96万亩。项目立项依据充分，依据评分标准此项得 2 分 。

（2）立项程序规范性：满分 2 分，得分 2 分

项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关的要求。依据评分标准此项得 2 分 。

2.绩效目标（满分 6 分，得分 4 分）

（1） 绩效目标合理性：满分 3 分，得 3 分

麻阳苗族自治县农业农村局根据湖南省农业农村厅的相关要求设定了项目绩效目标。设定的绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配；与项目实施内容相关。依评分标准此项得 3 分。

（2）绩效指标明确性：满分 3 分，得 1 分

部分绩效指标如成本指标、经济效益指标、社会效益指标设定不符合《怀化市农业农村局关于麻阳苗族自治县郭公坪镇等4个乡镇长寿谷村等38个村高标准农田建设项目（二0二二年）初步设计的批复》的要求。依据评分标准此项扣 2 分，得 1 分。

3、资金投入（满分 5 分，得分 5 分）

预算编制科学性：满分 5 分，得分 5 分

麻阳苗族自治县农业农村局委托湖南省农林工业勘察设计研究总院编制麻阳苗族自治县郭公坪镇等4个乡镇长寿谷村等38个村高标准农田建设项目（二0二二年）的概、预算，并经怀化市农业农村局批复，印发了《怀化市农业农村局关于麻阳苗族自治县郭公坪镇等4个乡镇长寿谷村等38个村高标准农田建设项目（二0二二年）初步设计的批复》。麻阳苗族自治县工程概预算审核事务中心对麻阳苗族自治县郭公坪镇等4个乡镇高标准农田建设项目（二0二二年）招标控制价进行了评审，并出具了《麻阳苗族自治县财政局工程审查单》（预算评审【2022】057号）。

预算内容与项目内容匹配；预算额度按照标准编制、测算依据充分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，依据评分标准得 5 分。

## （二） 过程

根据评分标准，过程评价总分 25 分，得分 22 分

1、资金管理（满分 15 分，得分 10 分）

（1）资金到位率：满分 5 分，得分 2 分

根据麻阳苗族自治县农业农村局提供的资料、资金明细账、财务凭证等资料，截止2023年7月31日，麻阳苗族自治县郭公坪镇等4个乡镇长寿谷村等38个村高标准农田建设项目（二0二二年）资金实际到位1,090.10万元，资金到位率34.76%。依据评分标准扣 3 分，得 2 分。

（2）预算执行率：满分 5 分，得分 5 分

截止2023年7月31日，麻阳苗族自治县郭公坪镇等4个乡镇长寿谷村等38个村高标准农田建设项目（二0二二年）实际收到项目资金1090.10万元,实际支付资金1090.10万元,预算执行率100%。依据评分标准得 5 分。

（3）资金使用合规性：满分 5 分，得分 5 分

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续;未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分标准此项得 5 分。

2、组织实施（满分 10 分，得分 8 分）

（1）管理制度健全性：满分 5 分，得分 5 分

麻阳苗族自治县农业农村局建立了《麻阳苗族自治县农业农村局财务管理制度》、《麻阳苗族自治县农业农村局专项资金管理制度》、《麻阳苗族自治县高标准农田建设项目验收考评制度》、《麻阳苗族自治县农业农村局农业项目管理办法》、《麻阳苗族自治县高标准农田建设项目招投标制度》、《麻阳苗族自治县高标准农田建后管护办法》等相关制度。管理制度较为健全，依据评分标准得 1 分。

（2）制度执行有效性：满分 5 分，得分 5 分

项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位；项目执行过程中的档案资料归档不及时；预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。依据评分标准此项得 5 分 。

## （三） 产出

根据评分标准，产出评价总分 35 分，得 33.4 分

1、成本指标（满分 10 分，得 10 分）

成本节约率：满分 10 分，得分 10 分

根据麻阳苗族自治县农业农村局提供的资料，截止2023年7月31日，1-8标段已经完工，土壤改良17640亩、科技措施（杀虫灯）、耕地质量检测17640亩等未实施。1-8标段已经完工，但尚未验收，未与施工单位进行工程结算，未取得第三方中介机构出具的工程造价咨询报告或者县财政投资评审中心、审计局出具的审计报告。根据提供的财务及其他资料，截止2023年7月31日，未发现1-8标段成本超预算的情况。依评分标准，得 10 分。

2、数量指标（满分 10 分，得分 9 分）

实际完成率：满分 10 分，得分 9 分

根据麻阳苗族自治县农业农村局提供的建设方、施工方、监理方三方签字认可的各标段进度表，1-8标段已经完工；土壤改良17640亩、耕地质量检测17640亩已实施，但未提供科技措施（杀虫灯）的相关资料。依据评分标准此项扣 1 分，得 9 分。

- 质量指标（满分 8 分，得分 8 分）

质量达标率：满分 8 分，得分 8 分

麻阳苗族自治县农业农村局与1-8标段的施工方签订的《施工合同》,对工程施工程序和质量要求进行了详细的约定；与中通服项目管理咨询有限公司和重庆兴达建设监理有限公司签订《施工监理服务合同》，由中通服项目管理咨询有限公司和重庆兴达建设监理有限公司全程参与施工质量的监督。麻阳苗族自治县农业农村局提供了监理公司的监理日志或监理月报。依据评分标准此项得 8 分。

4、时效指标（满分 7 分，得分 6.4 分）

完成及时性：满分 7 分，得分 6.4 分

根据麻阳苗族自治县农业农村局提供的资料，截止2023年7月31日，1-8标段已经完工，土壤改良17640亩、耕地质量检测17640亩已经实施。科技措施（杀虫灯）未及时完成。依据评分标准此项扣 0.6 分，得 6.4 分。

## （四） 效果

根据评分标准，效果评价总分 25 分，得 22 分。

1、经济效益：（满分 6 分，得分 3 分）

项目区直接受益农民纯收入增加：满分 6 分，得分 3 分

根据《怀化市农业农村局关于麻阳苗族自治县郭公坪镇等4个乡镇长寿谷村等38个村高标准农田建设项目（二0二二年）初步设计的批复》，项目区受益农民年纯收入增加总额指标值为485.16万元。截止2023年7月31日，由于2022年度高标准农田建设项目部分尚未投入使用,经济效益效果一般。依据评分标准此项扣 3 分,得分 3 分。

2、社会效益（满分 6 分，得分 6 分）

（1）年直接受益农户户数：满分 3 分，得分 3 分

根据《怀化市农业农村局关于麻阳苗族自治县郭公坪镇等4个乡镇长寿谷村等38个村高标准农田建设项目（二0二二年）初步设计的批复》，年直接受益农户户数指标值为7547户。根据麻阳苗族自治县农业农村局的资料，年直接受益农户户数达7547户。依据评分标准此项得 3 分。

（2）年直接受益农业人口数：满分 3 分，得分 3 分

根据《怀化市农业农村局关于麻阳苗族自治县郭公坪镇等4个乡镇长寿谷村等38个村高标准农田建设项目（二0二二年）初步设计的批复》，年直接受益农业人口数指标值为30190人。根据麻阳苗族自治县农业农村局提供相关资料，年直接受益农业人口数达30190人。依据评分标准此项得 3 分。

3、生态效益（满分 7 分，得分 7 分）

（1）新增和改善灌溉达标面积0.35万亩：满分 1.5 分，得分 1.5 分

麻阳苗族自治县农业农村局按照设计要求进行了施工，新增和改善灌溉达标面积达设计要求的0.35万亩。依据评分标准此项得 1.5 分。

（2）新增和改善排水达标面积0.87万亩：满分 1.5 分，得分 1.5 分

麻阳苗族自治县农业农村局按照设计要求进行了施工，新增和改善排水达标面积达设计要求的0.87万亩。依据评分标准此项得 1.5 分。

- 增加机耕面积0.39万亩：满分 1.5 分，得分 1.5 分

麻阳苗族自治县农业农村局按照设计要求进行了施工，增加机耕面积达设计要求的0.39万亩。依据评分标准此项得 1.5 分。

（4）水资源利用率逐步提升：满分 1.5 分，得分 1.5 分

项目的实施，完善了农业灌溉基础设施，减少水资源的损失，水资源利用率逐步提升。依据评分标准此项得 1.5 分。

（5）田间道路通达率：满分 1 分，得分 1 分

麻阳苗族自治县农业农村局按照设计要求进行了施工，田间道路通达率达到设计要求的90%，依据评分标准此项得 1 分。

4、受益群众满意度：满分 6 分，得分 6 分

项目组根据方案设计了社会公众满意度调查问卷，并向项目实施区受益群众发放调查问卷，通过对回收的有效问卷的分析，受益群众满意度为98%，依据评分标准得 6 分。

四、评价结论

根据评价小组的绩效分析，麻阳苗族自治县郭公坪镇等4个乡镇长寿谷村等38个村高标准农田建设项目（二0二二年）绩效评价综合得分为 90.4 分（具体如下表），评价等级为优。

麻阳苗族自治县郭公坪镇等4个乡镇长寿谷村等38个村高标准农田建设项目绩效评价评分表:

| 评价指标 | 标准分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 投入 | 15 分 | 13 分 |
| 过程 | 25 分 | 22 分 |
| 产出 | 35 分 | 33.4 分 |
| 效果 | 25 分 | 22 分 |
| 综合绩效 | 100 分 | 90.4 分 |

五、存在的问题和建议

## （一） 存在的问题

1、绩效指标的设置不合理

麻阳苗族自治县农业农村局设定的部分绩效指标，不符合《怀化市农业农村局关于麻阳苗族自治县郭公坪镇等4个乡镇长寿谷村等38个村高标准农田建设项目（二0二二年）初步设计的批复》的要求。

2、县财政未及时拨付资金

麻阳苗族自治县郭公坪镇等4个乡镇长寿谷村等38个村高标准农田建设项目（二0二二年）安排中央省财政资金3136万元，其中：

2022年5月9日，湖南省财政厅印发《湖南省财政厅关于下达2022年中央农田建设补助资金的通知》（湘财预〔2022〕55号），分配给麻阳苗族自治县2022年中央财政农田建设补助资金1285万元。

2022年9月1日，湖南省财政厅印发《湖南省财政厅关于下达2022年高标准农田建设资金的通知》（湘财农指〔2022〕57号），分配给麻阳苗族自治县2022年中央财政农田建设补助资金873万元。

2022年8月2日，湖南省财政厅印发《湖南省财政厅关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》，下达麻阳苗族自治县2022年高标准农田建设资金978万元。

截止2023年7月31日，项目实际收到财政拨入资金1090.10万元，尚有2,045.90万元滞留在县财政。

3、科技措施（杀虫灯）未实施

麻阳苗族自治县农业农村局未按照《怀化市农业农村局关于麻阳苗族自治县郭公坪镇等4个乡镇长寿谷村等38个村高标准农田建设项目（二0二二年）初步设计的批复》的要求实施科技措施（杀虫灯）任务。

## （二） 改进建议

1、进一步规范绩效管理

项目绩效目标和绩效指标要按照《湖南省预算绩效目标管理办法》和项目批复的具体要求设置。

2、进一步规范项目资料的申报与审查

规范项目资料的申报与审查，项目实施单位应积极与相关主管部门及时协调与衔接，避免出现项目主要要素前后不相符合的情况。否则，不利于项目的实施和成本的控制，不利于责任的划分。

3、财政按照预算及时拨付资金，提高项目的执行率

财政部门应根据预算及时拨付财政资金，切实提高项目的执行率和财政资金的使用效益。

- 严格按照相关批复的要求实施项目。

六、其他需说明的情况

1、本次评价是依据财政部及省、市有关部门的文件规定和要求进行的，选择的绩效评价程序取决于评估人员的判断，绩效评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

2、本公司及本次评价人员与委托评价单位和项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

七、附件

麻阳苗族自治县郭公坪镇等4个乡镇长寿谷村等38个村高标准农田建设项目（二0二二年）绩效评价指标评分表

湖南泰信会计师事务所有限公司

2023年10月29日

| 麻阳苗族自治县郭公坪镇等4个乡镇长寿谷村等38个村 高标准农田建设项目（二0二二年）绩效评价指标评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 评价得分 |
| 决策 （15分） | 项目立项（4分） | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求，计0.5分； ②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，计0.5分； ③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，计0.5分； ④项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，计0.5分。 | 2 |
|  |  | 立项程序规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目按照规定的程序申请设立，计1分； ②审批文件、材料符合相关要求，计1分。 | 2 |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①专项资金设定了绩效目标，计1分，否则不得分； ②与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，计1分，否则不得分； ③绩效目标与项目实施内容有相关性，计1分，否则不得分。 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，计1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计1分； ③与项目目标任务数或计划数相对应，计1分。 | 1 |
|  | 资金投入（5分） | 预算编制科学性 | 5 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算内容与项目内容匹配，计1分，否则不得分； ②预算额度按照标准编制、测算依据充分，计2分，否则不得分； ③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，计2分，否则不得分。 | 5 |
| 过程 （25分） | 资金管理（15分） | 资金到位率 | 5 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。资金到位率100%计5分，每下降10%（含）扣0.5分，扣完为止。 | 2 |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，项目资金执行率100%,计5分，每下降10%（含）扣1分，扣完为止。 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,计2分，否则不得分； ②专账核算专项资金的使用、专款专用,计2分，否则不得分； ③资金的拨付有完整的审批程序和手续,计1分，否则不得分； ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况本项5分全扣。 | 5 |
|  | 组织实施（10分） | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度,计3分，否则酌情扣分； ②财务和业务管理制度内容合法、合规、完整，计2分，否则酌情扣分。 | 5 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关项目管理制度规定，用以反映和考核相关项目管理制度的有效执行情况。 | ①项目实施严格依据法律法规、制度、程序执行，计2分，否则不得分； ②业务执行过程有关资料完整，归档及时，计2分，否则不得分； ③预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，计1分，否则不得分。 | 5 |
| 产出 （35分） | 成本指标 | 成本节约率 | 10 | 考核郭公坪镇等4个乡镇长寿谷村等38个村 高标准农田建设项目（二0二二年）成本的控制情况 | 成本节约率≥0，得10分； 成本节约率<0，绝对值每超出1%，扣1分，扣完为止。 | 10 |
|  | 数量指标 | 实际完成率 | 10 | 考核郭公坪镇等4个乡镇长寿谷村等38个村 高标准农田建设项目（二0二二年）建设产出数量的控制情况 | 1-8标段，土壤改良17640亩、科技措施（杀虫灯）、耕地质量检测17640亩等11项分项工程全部完成，实际完成率100%，得10分； 实际完成率<100%，得分为实际完成率×10 | 9 |
|  | 质量指标 | 质量达标率 | 8 | 考核郭公坪镇等4个乡镇长寿谷村等38个村 高标准农田建设项目（二0二二年）建设质量的控制情况 | 实际得分为：质量达标率×8 | 8 |
|  | 时效指标 | 完成及时性 | 7 | 考核郭公坪镇等4个乡镇长寿谷村等38个村 高标准农田建设项目（二0二二年）完成的及时性情况 | 实际完成时间小于计划完成时间，得7分；实际完成时间超计划完成时间，酌情扣分。 | 6.4 |
| 效果 （25分） | 经济效益 | 项目区受益农民年纯收入增加总额485.16万元 | 6 | 考核郭公坪镇等4个乡镇长寿谷村等38个村 高标准农田建设项目（二0二二年）实施对经济发展的影响情况 | 项目区受益农民年纯收入增加总额485.16万元，效果显著 | 3 |
|  | 社会效益 | 项目区年受益农户户数7547户 | 3 | 考核郭公坪镇等4个乡镇长寿谷村等38个村 高标准农田建设项目（二0二二年）受益农户户数情况 | 受益农户户数达7547户，得5分。未达7547户，视情况酌情扣分 | 3 |
|  |  | 项目区年直接受益农业人口数30190人 | 3 | 考核郭公坪镇等4个乡镇长寿谷村等38个村 高标准农田建设项目（二0二二年）受益农业人口数情况 | 受益农民人口数达30190人，得5分。未达30190人，视情况酌情扣分 | 3 |
|  | 生态效益 | 新增和改善灌溉达标面积0.35万亩 | 1.5 | 考核项目实施，新增和改善灌溉达标面积情况 | 新增和改善灌溉达标面积0.35万亩,得1.5分.其他视情况酌情扣分 | 1.5 |
|  |  | 新增和改善排水达标面积0.87万亩 | 1.5 | 考核项目实施，新增和改善排水达标面积情况 | 新增和改善排水达标面积达0.87万亩,得1.5分.其他视情况酌情扣分 | 1.5 |
|  |  | 增加机耕面积0.39万亩 | 1.5 | 考核项目实施，增加机耕面积情况 | 增加机耕面积0.39万亩，得1.5分。其他视情况酌情扣分 | 1.5 |
|  |  | 水资源利用率逐步提升 | 1.5 | 考核项目实施，水资源利用率逐步提升 | 水资源利用率逐步提升,效果明显,得1.5分.其他视情况酌情扣分 | 1.5 |
|  |  | 田间道路通达率 | 1 | 考核项目实施，田间道路通达率 | 田间道路通达率达90%以上,得1分.每下降10%扣0.50分,扣完为止 | 1 |
|  | 满意度 | 受益群众满意度 | 6 | 考核项目实施，受益群众的满意度情况 | 受益群众满意率95%,得6分；满意率95%以下，得分为实际满意率/95%*6分 | 6 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  | 90.4 |