麻阳苗族自治县民族小学运动场

提质改造项目绩效评价报告

湖南泰信[2023]绩评第65号

湖南泰信会计师事务所有限公司

HUNAN TAIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.LTD    湖南●怀化

麻阳苗族自治县民族小学运动场

提质改造项目绩效评价报告

项目名称：麻阳苗族自治县民族小学运动场提质改造项目

组织单位： 麻阳苗族自治县财政局

项目实施单位：麻阳苗族自治县民族小学

评价机构： 湖南泰信会计师事务所有限公司

二○二三年十月十五日

目  录

一、项目基本情况	1

（一） 项目概况	1

（二）项目资金的基本情况	3

（三） 项目绩效目标和绩效指标	3

二、绩效评价工作情况	4

（一）绩效评价目的	4

（二） 绩效评价工作内容	4

（三） 绩效评价框架	5

（四） 证据收集方式	7

三、绩效评价分析	7

（一） 决策	7

（二） 过程	8

（三） 产出	9

（四） 效果	10

四、评价结论	11

五、存在的问题和建议	12

（一） 存在的问题	12

（二） 改进建议	12

六、其他需说明的情况	12

七、附件	13

麻阳苗族自治县民族小学运动场提质改造项目

绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《预算    法》、《中共中央  国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅 关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)和《麻阳苗族自治县财政局关于开展2022年度财政预算支出重点项目绩效评价工作的通知》（麻财绩〔2023〕5号）等文件精神，湖南泰信会计师事务所有限公司受麻阳苗族自治县财政局的委托对麻阳苗族自治县民族小学运动场提质改造项目实施绩效评价。项目实施单位对其提供的与本次评价相关的财务和其他资料的真实性和完整性负责。我们的责任是依据相关政策文件及项目单位提供的资料，对项目的决策、过程、产出及效果等方面进行绩效评价，并出具绩效评价报告。在绩效评价过程中,我们结合单位的实际情况,实施了包括检查会计记录、询问、实地考察、问卷调查等我们认为必要的程序。现将本次绩效评价情况报告如下:

一、项目基本情况

## （一） 项目概况

1、立项背景

麻阳苗族自治县民族小学没有标准的田径场地，原操坪因年代久远，地板出现多处龟裂，坑坑洼洼，加上地势低，导致下雨天操坪严重积水。这样的环境，极大地制约了学校阳光体育活动的开展，影响了学校的体育发展和教育教学。2020年11月25日，麻阳苗族自治县民族小学经麻阳苗族自治县教育局同意后向麻阳苗族自治县发展和改革局报送《关于审批麻阳苗族自治县民族小学教学楼改造及运动场工程项目可行性研究报告的请示》。

2022年7月27日，胡宏林主持召开了麻阳苗族自治县人民政府第10次常务会议，印发了《政府常务会议决议书》。会议研究决定同意由麻阳苗族自治县民族小学实施运动场提质改造工程项目，总投资为370万元，主要建设内容为运动长改建5300平方米，资金来源为2022年能力提升专项资金，湘财预〔2021〕244号文件、湘财预〔2022〕84号文件。

2、项目实施单位基本情况

麻阳苗族自治县民族小学位于县城火车站东路,始建于1950年, 前身为高村乡中心小学，1993年12月更名为民族小学。学区辐射逢爷、兰家、高珑等社区，人口密集。现有教职工110人，学生2756人，共有教学班51个。学校学生中，进城务工子女和留守儿童较多, 学校成为学生主要的学习场地和成长的乐园。

3、建设项目情况

工程主要内容包括硅PU 9mm厚塑胶篮球场，塑胶草皮操场，硅PU 9mm厚塑胶跑道，硅PU 9mm厚塑胶跑道外围地面， 混凝土排水沟，跳远沙坑，园林绿化，围墙墙面大理石造型，新建过廊，新建乒乓球区，大门改造，临街教学楼维修改造，综合教学楼音乐教室维修改造，新教学楼、综合楼外墙和室内改造工程。

麻阳苗族自治县工程概预算审核事务中心对麻阳苗族自治县民族小学运动场提质改造工程进行了评审，并于2022年9月30日出具了《关于麻阳苗族自治县民族小学运动场提质改造工程招标控制价的评审报告》，工程审定金额为363.12万元。

2022年10月9日，麻阳苗族自治县民族小学与中盈永诚咨询集团有限公司签订《政府采购委托代理协议》，委托中盈永诚咨询集团有限公司对麻阳苗族自治县民族小学运动场提质改造工程实施政府采购，采购方式为竞争性磋商。经评定于2022年11月21日确定湖南名爵建设工程有限公司为中标单位，中标金额359.16万元。

2022年12月18日，麻阳县民族小学与湖南名爵建设工程有限公司签订《麻阳苗族自治县民族小学运动场提质改造工程施工合同》，合同金额359.16万元，工程期限为2022年12月18日至2023年8月20日。

麻阳苗族自治县民族小学与湖南省怀化市建设工程监理有限公司签订《工程建设监理合同》，合同金额3.59万元（合同没有复印完整，合同签订日期无）。

## （二）项目资金的基本情况

1、项目资金的安排情况

依据《政府常务会议决议书》决议，总投资为370万元，资金来源为2022年能力提升专项资金，湘财预〔2021〕244号文件、湘财预〔2022〕84号文件。

2、项目资金的收入情况

截止2023年9月15日，麻阳苗族自治县民族小学未收到项目资金。

3、项目资金的支付情况

截止2023年9月15日，麻阳苗族自治县民族小学未收到项目资金。

- 4、项目资金的结余情况

- 截止2023年9月15日，项目资金收入0元，项目资金支出0元，麻阳苗族自治县民族小学项目资金无结余。

## （三） 项目绩效目标和绩效指标

麻阳苗族自治县民族小学未设置项目绩效目标和绩效指标。绩效评价小组根据相关的资料，制定了本次绩效评价的绩效指标（详见附件）。

二、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价目的

通过开展麻阳苗族自治县民族小学运动场提质改造项目绩效评价，全面掌握项目建设资金的使用情况和取得的效果，进一步规范和加强项目资金的管理，提高资金使用效益：

分析项目资金的投入和执行情况，分析项目投入管理和财务管理水平，进一步剖析资金使用的安全性和规范性；

通过对项目实施过程中的管理措施进行评价，包括项目评审、执行、验收等是否严格按照各项制度执行，分析其有效性；

分析资金使用的经济性和效率性，重点关注资金使用的聚焦度，为项目后续的资金支出管理提出改进建议。

## （二） 绩效评价工作内容

1、编制绩效评价实施方案

评价小组在完成绩效评价框架的基础上，与麻阳苗族自治县民族小学相关部门对绩效评价相关事项进行讨论与研究，制定绩效评价方案。绩效评价方案包括绩效评价指标框架及评分标准、评分表填表说明、基础数据统计表、面访、绩效评价资料清单、绩效评价人员安排。同时对评价小组工作计划、工作分配做了详细的安排。

2、组织实施绩效评价

评价小组根据制定的绩效评价工作方案，前往麻阳苗族自治县民族小学具体实施绩效评价，评价工作包括收集审核基础资料，

在征求被评价单位的意见下，向相关人员了解项目情况，对项目相关工作人员及服务对象进行问卷调查。

3、分析评价工作

经过对收集到的资料、调查问卷统计结果进行比对和交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，采用变化分析，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，初步确认评价结果。对初步确定的绩效评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。

4、撰写评价报告

评价小组运用科学方法对评价基础资料进行分析总结，将汇总资料反映在绩效评价报告中，并与麻阳苗族自治县民族小学反馈沟通，根据反馈意见修改报告。提炼项目实施过程中的主要经验及存在的问题，并针对存在的问题提出相应的建议，形成最终的绩效评价报告。

## （三） 绩效评价框架

1、绩效评价原则

本次绩效评价，我们遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。

科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价依据

1）《中华人民共和国预算法》（2014年修正）；

2）《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预[2020]10号）；

3）《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）；

4）《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩[2020]7号)；

5）《湖南省财政厅关于进一步规范绩效评价管理有关事项的通知》（湘财绩[2021]4号）

6）《麻阳苗族自治县财政局关于开展2022年度财政预算支出重点项目绩效评价工作的通知》（麻财绩〔2023〕5号）

3、评价指标体系

根据《麻阳苗族自治县财政局关于开展2022年度财政预算支出重点项目绩效评价工作的通知》（麻财绩〔2023〕5号）的要求，并结合本项目的具体情况，评价小组设计了麻阳苗族自治县民族小学运动场提质改造项目绩效评价指标体系，从决策、过程、产出、效果四个维度，采用了14个子类指标，设计了25个具体指标，对麻阳苗族自治县民族小学运动场提质改造项目进行综合评价

麻阳苗族自治县民族小学运动场提质改造项目绩效评价指标体系详附件。

4、绩效评价方法

（1） 评价方法

本次绩效评价主要采用的评价方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

1） 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析以 评价绩效目标实现程度。

2） 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程   度。

3） 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4） 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（2） 调查方法

本项目采用抽样调查的方式。本次评价小组共回收调查问卷50份。

（3） 评分方法

根据以上方法对评价指标采用百分制打分后，对绩效评价结果采取评 分与评级相结合的形式，确定绩效评价结果类型分为：优、 良、较差、差四个等级；其中优≥90 分；90 分＞良≥80 分；80 分＞较差≥60 分；差<60 分。 最终确定绩效评价结果类型和评价结果级别。

## （四） 证据收集方式

本项目采用的证据收集方法包括：案卷研究、案例研究、面    访、问卷调查、实地调研等。

本项目评价小组走访了麻阳苗族自治县民族小学，实地通过案卷研究、案例研究、面访收集并验证评价信息资料。根据了解的项目情况设计绩效评价工作方案、指标体系，并针对社会公众设计调研问卷，通过问卷调查方式，对受益群众进行问卷调研。

三、绩效评价分析

## （一） 决策

根据评分标准，决策评价总分 15 分，得 9 分。

1、项目立项（满分 4 分，得分 4分）

（1） 立项依据充分性：满分 2 分，得分 2 分

2020年11月25日，麻阳苗族自治县民族小学经麻阳苗族自治县教育局同意后向麻阳苗族自治县发展和改革局报送《关于审批麻阳苗族自治县民族小学教学楼改造及运动场工程项目可行性研究报告的请示》。

2022年7月27日，胡宏林主持召开了麻阳苗族自治县人民政府第10次常务会议，印发了《政府常务会议决议书》。会议研究决定同意由麻阳苗族自治县民族小学实施运动场提质改造工程项目

项目立项依据充分，依据评分标准得 2 分 。

（2）立项程序规范性：满分 2 分，得分 2 分

项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求，依据评分标准此项得 2 分 。

2.绩效目标（满分 6 分，得分 0 分）

（1） 绩效目标合理性：满分 3 分，得 0 分

麻阳苗族自治县民族小学未按照相关的规定设置绩效目标。依评分标准此项扣 3 分，得 0 分。

（2）绩效指标明确性：满分 3 分，得 0 分

麻阳苗族自治县民族小学未按照相关的规定设置绩效指标。依据评分标准此项扣 3 分，得 0 分。

3、资金投入（满分 5 分，得分 5 分）

预算编制科学性：满分 5 分，得分 5 分

麻阳苗族自治县工程概预算审核事务中心对麻阳苗族自治县民族小学运动场提质改造工程进行了评审，并于2022年9月30日出具了《关于麻阳苗族自治县民族小学运动场提质改造工程招标控制价的评审报告》。预算内容与项目内容匹配；预算额度按照标准编制、测算依据充分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，依据评分标准得 5 分。

## （二） 过程

根据评分标准，过程评价总分 25 分，得 18 分。

1、资金管理（满分 15 分，得分 5 分）

（1）资金到位率：满分 5 分，得分 0 分

截止2023年9月15日，麻阳苗族自治县民族小学运动场提质改造项目资金实际到位0万元，资金到位率0%。依据评分标准扣 5 分，得 0 分。

（2）预算执行率：满分 5 分，得分5分

截止2023年9月15日，麻阳苗族自治县民族小学运动场提质改造项目实际收到项目资金0万元,无法完成支付。依据评分标准此项无扣分，得 5分。

（3）资金使用合规性：满分 5 分，得分 5 分

麻阳苗族自治县民族小学运动场提质改造项目尚未使用资金，依据评分标准得 5 分。

2、组织实施（满分 10 分，得分 8 分）

（1）管理制度健全性：满分 5 分，得分 5 分

麻阳苗族自治县民族小学建立了《民族小学专项资金财务管理制度》、《民族小学建设项目管理制度》，管理制度较为健全，依据评分标准此项得 5 分。

（2）制度执行有效性：满分 5 分，得分 3 分

项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位；但项目执行过程中的档案资料归档不及时；未提供采取了相应的质量检查等必要的控制措施和手段的相关资料。依据评分标准此项扣 2 分，得 3 分 。

## （三） 产出

根据评分标准，产出评价总分 35 分，得 31.4分。

1、成本指标（满分 9 分，得 9 分）

成本节约率：满分 9 分，得分 9 分

截止2023年9月15日，麻阳苗族自治县民族小学运动场提质改造工程尚未完工，未进行工程结算。根据麻阳苗族自治县民族小学提供的资料，严格按预算和合同控制成本，未发现成本超预算的情况。依评分标准此项得 9 分。

2、数量指标（满分 9 分，得分 8.2 分）

实际完成率：满分 9 分，得分 8.2 分

根据麻阳苗族自治县民族小学提供的工程进度完成情况表，截至2023年9月15日运动场实际完成率89.91%。依据评分标准此项扣 0.8 分，得 8.2 分。

- 质量指标（满分 9 分，得分 7 分）

质量达标率：满分 9 分，得分 7 分

麻阳县民族小学与湖南名爵建设工程有限公司签订《麻阳苗族自治县民族小学运动场提质改造工程施工合同》,对工程施工程序和质量要求进行了详细的约定；与湖南省怀化市建设工程监理有限公司签订《工程建设监理合同》，由湖南省怀化市建设工程监理有限公司全程参与施工质量的监督。但麻阳苗族自治县民族小学未提供监理公司的监理日志或监理月报。依据评分标准此项扣 2 分，得 7 分。

4、时效指标（满分 8 分，得分 7.2 分）

完成及时性：满分 8 分，得分 7.2 分

根据麻阳苗族自治县民族小学提供的资料，截止2023年9月15日，工程实际完成率89.91%，尚有10.09%的工程未及时完成。依据评分标准此项扣 0.8 分，得 7.2 分。

## （四） 效果

根据评分标准，效果评价总分 25 分，得 25 分

1、社会效益（满分 7 分，得分 7 分）

麻阳苗族自治县民族小学运动场提质改造工程的实施，消除了安全隐患，改善了学校的办学条件，提升了学校的办学实力。依据评分标准此项得 7 分。

2、生态效益（满分 6 分，得分 6 分）

麻阳苗族自治县民族小学运动场改造工程在实施过程中采取了相应的措施，未产生噪音、粉尘等环境污染情况；项目对周边环境无不良影响，不产生二次污染。项目的实施美化了校园环境，效果显著。依据评分标准此项得 6 分。

3、可持续发展：满分 6 分，得分 6 分

项目的实施，将持续多年发挥作用，明显可持续发展。依据评分标准此项得分 6 分。

4、受益群众满意度：满分 6 分，得分 6 分

绩效评价小组设计了社会公众满意度调查问卷，并向社会公众发放调查问卷，通过对回收的50份有效问卷的分析，受益群众满意度为91%，依据评分标准此项得 6 分。

四、评价结论

根据评价小组的绩效分析，麻阳苗族自治县民族小学运动场提质改造项目绩效评价综合得分为 83.4分（具体如下表），评价等级为“良”。

麻阳苗族自治县民族小学运动场提质改造项目绩效评价评分表

| 评价指标 | 标准分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 投入 | 15 分 | 9 分 |
| 过程 | 25 分 | 18分 |
| 产出 | 35 分 | 31.4 分 |
| 效果 | 25 分 | 25 分 |
| 综合绩效 | 100 分 | 83.4 分 |

五、存在的问题和建议

## （一） 存在的问题

1、未设置绩效目标和绩效指标

未设置绩效目标和绩效指标，不符合《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）“各地区各部门编制预算时，要全面设置部门和单位整体绩效目标、专项资金绩效目标、政策及项目绩效目标。加快实现本级政策和项目、对下共同事权分类分档转移支付、专项转移支付绩效目标管理以及部门和单位整体绩效目标管理全覆盖”的规定。

- 项目资金未到位

截止2023年9月15日，项目资金预算370.00万元，实际到位0万元，资金到位率为0。

## （二） 改进建议

1、进一步规范绩效管理

规范绩效管理，将绩效目标和绩效指标的设置作为相关部门的职责，同时作为年终个人和部门绩效考核的一部分。

2、提高资金到位率和预算执行率

项目实施单位要及时将项目进度完成情况的资料报送财政等有关职能部门，财政按预算及时拨付项目资金。项目实施单位及时使用项目资金，以加快项目的实施进度，提高项目资金的使用效益。

六、其他需说明的情况

1、本次评价是依据财政部及省、市有关部门的文件规定和要求进行的，选择的绩效评价程序取决于评估人员的判断，绩效评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

2、本公司及本次评价人员与委托评价单位和项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

七、附件

麻阳苗族自治县民族小学运动场提质改造项目绩效评价指标评分表

湖南泰信会计师事务所有限公司

2023年10月15日

| 麻阳苗族自治县民族小学运动场提质改造工程绩效评价指标评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 评价得分 |
| 决策 （15分） | 项目立项（4分） | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求，计0.5分； ②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，计0.5分； ③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，计0.5分； ④项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，计0.5分。 | 2 |
|  |  | 立项程序规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目按照规定的程序申请设立，计0.5分； ②审批文件、材料符合相关要求，计0.5分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，计1分。1例不符扣0.2分。 | 2 |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①专项资金设定了绩效目标，计1分，否则不得分； ②与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，计1分，否则不得分； ③绩效目标与项目实施内容有相关性，计1分，否则不得分。 | 0 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，计1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计1分； ③与项目目标任务数或计划数相对应，计1分。 | 0 |
|  | 资金投入（5分） | 预算编制科学性 | 5 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算内容与项目内容匹配，计1分，否则不得分； ②预算额度按照标准编制、测算依据充分，计2分，否则不得分； ③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，计2分，否则不得分。 | 5 |
| 过程 （25分） | 资金管理（15分） | 资金到位率 | 5 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。资金到位率100%计5分，每下降10%（含）扣0.5分，扣完为止。 | 0 |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，项目资金执行率100%,计5分，每下降10%（含）扣1分，扣完为止。 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,计2分，否则不得分； ②专账核算专项资金的使用、专款专用,计2分，否则不得分； ③资金的拨付有完整的审批程序和手续,计1分，否则不得分； ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况本项5分全扣。 | 5 |
|  | 组织实施（10分） | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度,计3分，否则酌情扣分； ②财务和业务管理制度内容合法、合规、完整，计2分，否则酌情扣分。 | 5 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关项目管理制度规定，用以反映和考核相关项目管理制度的有效执行情况。 | ①项目实施严格依据法律法规、制度、程序执行，计2分，否则不得分； ②业务执行过程有关资料完整，归档及时，计2分，否则不得分； ③预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，计1分，否则不得分。 | 3 |
| 产出 （35分） | 成本指标（9分） | 成本节约率 | 9 | 考核麻阳苗族自治县民族小学运动场提质改造工程成本的控制情况 | 成本节约率≥0，得9分； 成本节约率<0，绝对值每超出1%，扣1分，扣完为止。 | 9 |
|  | 数量指标（9分） | 实际完成率 | 9 | 考核麻阳苗族自治县民族小学运动场提质改造工程建设产出数量的控制情况 | 实际完成率100%,得9分；实际完成率低于100%，得分为实际完成率*9分 | 8.2 |
|  | 质量指标（9分） | 质量达标率 | 9 | 考核麻阳苗族自治县民族小学运动场提质改造工程建设质量的控制情况 | 实际得分为：质量达标率×9；未竣工验收，根据实际情况酌情打分 | 7 |
|  | 时效指标（8分） | 完成及时性 | 8 | 考核麻阳苗族自治县民族小学运动场提质改造工程完成的及时性情况 | 实际完成时间小于计划完成时间，得8分；实际完成时间超计划完成时间，酌情扣分。 | 7.2 |
| 效果 （25分） | 社会效益指标 （7分） | 消除安全隐患，改善学校的教学条件，提升学校的办学实力 | 7 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 消除安全隐患，改善学校的教学条件，提升学校的办学实力，效果明显，得7分；其他视情况酌情扣分 | 7 |
|  | 生态效益指标 （6分） | 施工过程未产生噪音、粉尘等环境污染情况；建成了美化校园环境 | 6 | 项目实施对生态爱环境所带来的直接或间接影响情况。 | 施工过程未产生噪音、粉尘等环境污染情况，建成了美化校园环境，效果显著，得6分；其他视情况酌情扣分。 | 6 |
|  | 可持续影响指标 （6分） | 可持续发展 | 6 | 项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况 | 项目实施后，持续多年发挥作用，得6分；其他视情况酌情扣分 | 6 |
|  | 满意度指标 （6分） | 受益群众满意度 | 6 | 考核项目实施，受益群众的满意度情况 | 受益群众满意率90%,得6分；满意率90%以下，得分为满意率*6分 | 6 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  | 83.4 |