附件

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称：麻阳苗族自治县长河小学教学楼建设项目 审核部门（公章）：

工程编号：431226202310090110 审核人（签字）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本信息 | 建设单位 | 麻阳苗族自治县长河小学 | 企业信用代码 | 12431226MB1D116197 |
| 具体地点 | 麻阳苗族自治县长河小学校园内 |
| 投资类型 | 政府投资建设项目（房屋建筑及城市基础设施非线性工程类） | 项目类别 | 建筑工程 |
| 建设工程规划许可证编号 | 建字第4312262024GG0004413号 |
| 立项文号 | 麻发改审【2023】61号 |
| 立项批准机关 | 麻阳苗族自治县发展和改革局 |
| 立项批复时间 | 2023年10月17日 | 立项机关级别 | 区县级 |
| 总面积（平方米） | 4840 | 总投资（万元） | 1500 |
| 建设性质 | 新建 | 工程用途 | 公共建筑 |
| 建设规模 | 新建一栋5层教学楼，建筑面积为4840平方米，同时完成原有建筑拆除、给排水、消防、供配电等配套工程。 |
| 计划开工 | 2024-08-12 | 计划竣工 | 2025-01-08 |
| 施工单位招投标信息施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | 431226202310090110-BZ-001 | 开标时间 | 2024-04-29 |
| 中标金额(万元) | 1312.870496 | 面积(平方米) | 4384.83 |
| 发包单位名称 | 麻阳苗族自治县长河小学 | 中标单位名称 | 湖南建工第七工程有限公司 |
| 招标代理机构 | 湖南尊领项目管理有限公司 | 联合体承包单位名称 | 怀化永晟建设工程有限公司 |
| 项目负责人 | 曾亮山 | 项目负责人证书编号 | 湘243141542084 |
| 工程概况 | 总建筑面积4384.83平方米，均为框架结构。其中有18间教室、9间办公室、1间录播室、1间多功能报告厅和4间功能室、男女厕所各4间；一层为架空；二层-五层为教学用房及功能室。同时完成给排水、消防、供配电、原有建筑拆除等配套工程 |
| 中标范围 | 麻阳苗族自治县长河小学教学楼建设项目EPC。包括设计、施工，具体范围为：（1)设计部分：初步设计优化、施工图设计（BIM建模）及后续服务； （2）施工部分：包括但不限于经审查通过后的设计施工图范围内的全部工程，施工范围最终以招标人签字认可、并通过施工图审查机构审查核准的施工图为准(不含原有建筑的拆除工程) |
| 施工图审查信息 | 施工图审查合格书编号 | 2024FW08641(431200)-S180180121-SH | 审查完成日期 | 2024-07-31 |
| 设计单位名称 | 怀化永晟建设工程有限公司 | 设计单位企业信用代码 | 91431200MA4L5NKG16 |
| 勘察单位名称 | 同创工程设计有限公司 | 勘察单位企业信用代码 | 91330600742005425K |
| 施工图审查机构名称 | 怀化市怀监建设工程施工图审查有限公司 | 施工图审查机构企业信用代码 | 91431200062217694H |
| 建设规模 | 原拆原建一栋单体楼，总建筑面积4230.63平方米，占地面积878.33平方米，总计容面积3283.88平方米，地下一层为设备用房，一层为架空层，二至五层为教学用房及功能室 |
| 施工合同信息 | 合同名称 | 麻阳苗族自治县长河小学教学楼建设项目EPC建设项目工程总承包合同 |
| 合同类别 | 工程总承包 | 承包单位 | 湖南建工第七工程有限公司、怀化永晟建设工程有限公司 |
| 合同编号 | 431226202310090110-HG-002 | 合同金额（万元） | 1312.870496 |
| 项目负责人 | 曾亮山 | 身份证号码 | 430521\*\*\*\*\*\*\*\*7353 |
| 建设规模 | 总建筑面积 4384.83 平方米，均为框架结构。其中有18间教室、9间办公室、1间录播室、1间多功能报告厅和4间功能室、男女厕所各4间；一层为架空；二层~五层为教学用房及功能室。同时完成给排水、消防、供配电等配套工程。 |
| 合同承包内容 | 麻阳苗族自治县长河小学教学楼建设项目EPC。包括设计、施工，具体范围为: （1)设计部分：初步设计优化、施工图设计（BIM 建模）及后续服务：（2）施工部分：包括但不限于经审查通过后的设计施工图范围内的全部工程，施工范围最终以招标人签字认可、并通过施工图审查机构审查核准的施工图为准（不含原有建筑拆除)。 |
| 合同签订日期 | 2024-05-15 | 记录登记时间 | 2024-08-12 |
| 计划开工日期 | 2024-05-29 | 计划竣工日期 | 2024-10-12 |
| 合同工期 | 150天 | 质量目标 | 合格 |
| 施工许可信息 | 工程名称 | 麻阳苗族自治县长河小学教学楼建设项目 | 施工许可证编号 | 431226202408120101 |
| 施工企业 | 湖南建工第七工程有限公司、怀化永晟建设工程有限公司 | 监理企业 | 湖南省怀化市建设工程监理有限公司 |
| 设计企业 | 怀化永晟建设工程有限公司 | 设计项目负责人 | 胡新良 |
| 勘察企业 | 同创工程设计有限公司 | 勘察项目负责人 | 张炜炜 |
| 合同金额（万元） | 1312.8705 | 面积（平方米） | 4230.63 |
| 发证日期 | 2024-08-19 | 合同工期 | 2024年08月12日至2025年01月08日 |
| 合同开工日期 | 2024-08-12 | 合同竣工日期 | 2025-01-08 |
| 建设规模 | 4230.63平方米 |
| 项目负责人 | 曾亮山 | 项目负责人身份证号码 | 430521\*\*\*\*\*\*\*\*7353 |
| 项目负责人证书编号 | 湘243141542084 |
| 技术负责人 | 罗峰 | 技术负责人身份证号码 | 431223\*\*\*\*\*\*\*\*3616 |
| 技术负责人证书编号 | B08213011300000068 |
| 总监理工程师 | 李定超 | 总监理工程师身份证号码 | 431226\*\*\*\*\*\*\*\*0033 |
| 总监理工程师证书编码 | 43013553 |
| 单项工程1 | 教学楼 | 建筑面积（平方米） | 4230.63 | 地上/下层数 | 5/1 | 高度（米） | 18.40 |

|  |
| --- |
| **施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位）** |
| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| 湖南建工第七工程有限公司 | 工程总承包项目负责人 | 曾亮山 | 430521\*\*\*\*\*\*\*\*7353 | 湘243141542084 |
| 湖南建工第七工程有限公司 | 技术负责人 | 罗峰 | 431223\*\*\*\*\*\*\*\*3616 | B08213011300000068 |
| 湖南建工第七工程有限公司 | 施工员 | 郑钊钧 | 431226\*\*\*\*\*\*\*\*1537 | 0432110100013000159 |
| 湖南建工第七工程有限公司 | 质量员 | 李阳 | 431202\*\*\*\*\*\*\*\*0436 | 0432410600022000087 |
| 湖南建工第七工程有限公司 | 安全员 | 田国云 | 431202\*\*\*\*\*\*\*\*0414 | 0432120200013000012 |
| 湖南省建设工程监理有限公司 | 总监理工程师 | 李定超 | 431226\*\*\*\*\*\*\*\*0033 | 43013553 |
| 湖南省建设工程监理有限公司 | 专业监理工程师 | 周孟 | 431226\*\*\*\*\*\*\*\*3616 | XS23-N0027 |
| 湖南省建设工程监理有限公司 | 监理员 | 滕缜坤 | 431226\*\*\*\*\*\*\*\*3599 | XY20-N0069 |

|  |
| --- |
| **设计人员信息表** |
| **企业名称** | **承担角色** | **姓名** | **身份证号码** | **执业印章号** | **专业** |
| 怀化永晟建设工程有限公司 | 项目负责人 | 胡新良 | 430322\*\*\*\*\*\*\*\*3330 | 4302068-003 | 注册建筑师 |